**Inspekcija projektnog plana**

Knjigovodstveni servis “Ovdje umetni ime”

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer Računarstvo

Travanj 2017-09-17

**Sadržaj**

1. Inspekcijsko izvješće 3
   1. Inspekcija dokumenta “Projektni plan” 3
      1. Članovi inspektnog tima 3
      2. Svrha 3
      3. Uočeni problemi 3
      4. Predložena rješenja 3

**1. INSPEKCIJSKO IZVJEŠĆE**

**1.1 Inspekcija dokumenta “Projektni plan”**

**1.1.1 Članovi inspekcijskog tima**

* Autor – Anna-Maria Mihel
* Moderator – Sandra Dobrić
* Zapisničar – Ines Krnjus
* Voditelj inspekcije – Nemanja Šimpraga

**1.1.2 Svrha**

Inspekcija dokumenta projektnog plan radi uočavanja i uklanjanja mogućih pogrešaka i problema

**1.1.3 Uočeni problemi**

1. Pri izgradi grant charta prvotno je za korištenje određen vodopadni model

2. Nedostatak definiranja tjednog napretka

3. Nedovoljno definirane zadaće

4. Definiranje zadanih datuma

**1.1.4 Predložena rješenja**

1. Prebacivanje na inkrementni model

2. Dodatno definiranje tjednih napredaka članova tima

3. Dodatno definiranje zadaća svakog pojedinog člana

4. Prilagođavanje datuma zbog promjene modela na inkrementni